项目支出绩效评价报告

（   2022 年度）

项目名称：乌苏市养路段子校项目

实施单位（公章）：乌苏市第四中学

主管部门（公章）：乌苏市第四中学

项目负责人（签章）：张 彬

填报时间：2023年2月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）评价结论	13

（二）主要绩效	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	19

七、其他需要说明的问题	19

八、有关建议	19

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

根据 《关于乌苏市养路段子校项目初步设计批复的申请》乌教科子[2022]39号和塔城地区教育局《关于乌苏市养路段子校项目初步设计报告的评审意见》，乌发改[2022]28号《关于乌苏市养路段子校项目可行性研究报告（代项目建议书）批复的申请》决定建设乌苏市养路段子校。

1.项目背景：因为乌苏市城镇化发展和教育布局调整，乌苏市第四中学周边居民适龄儿童激增，导致乌苏市第四中学学位不足，出现了大班额甚至超大班额，为了教育均衡发展，优化我市教育布局，缓解我市部分市民子女上学难的问题，《关于乌苏市养路段子校项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复，决定建设乌苏市养路段子校。

2.项目主要内容及实施情况：工程由新疆金胡杨建筑安装工程有限公司承包。2022年7月18日签订施工合同。项目于2022年8月10日动工，2023年完工100%。财政拨款金额3000万元，用于乌苏市养路段子校项目支出。2022年实际支出1348.43万元，财政资金占投入资金比例45%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
    完成乌苏市养路段子校项目基础设施建设完成后，将改变学校办学条件，提高效益目标，小学部建成后能够容纳1080人就读，办学规模可达24个教学班，极大解决进城务工子女和老区小学生入学难的问题，能满足今后50年该区域适龄小学生入学的需求，同时营造安全舒适的办学环境，为学生健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生的满意度，优化教学环境教育均衡发展，优化我市基础教育，社会效益显著。
    2、阶段性目标：
    2022年8月动工。2022年完成地基及地面建筑一层，2023年12月31日之前完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

乌苏市第四中学小学部综艺楼项目，工程建设的主要功能，资金到位，服务群众范围等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
    1、绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
   2、评价指标体系遵循定量为主，定量定性相结合的原则。

（三）绩效评价工作过程

1.组织实施

严格按照有关文件要求，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报部领导小组办公室进行汇总，再报送财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
    2.分析评价
    我单位项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，根据项目进度，及时申拨专项资金。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写乌苏市养路段子校项目2022年度项目支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。通过自评工作，确保资金转移支付使用规范、资金使用成效显著。根据定量分析及定性分析，分数为88分，综合考评为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据下达相关文件支出项目资金；

1、根据乌发改【2022】28号《关于乌苏市养路段子校项目可行性研究报告（代项目建议书）批复的申请》

2、根据塔地教函［2022］39号(乌苏市养路段子校项目)
项目立项与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则：项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金，我单位规范项目资金管理，按照规定支付项目资金，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算项目资金5500万元。 根据乌苏市发展和改革委员会。养路段子校工程项目实际支出1348.43万元。

（二）项目过程情况

项目管理情况

（1）资金到位率：

资金到位率=100%，实际到位资金：3000万元。 预算资金：3000万元。本级财政资金使用率45%，从数量、质量、时效、成本、效益、服务对象满意度等方面，综合衡量预算资金使用效果，建立动态评价调整机制。
    （2）资金执行率：资金执行率=100%。
    （3）资金管理情况：
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；我单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    （4）组织实施情况：己制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；

（三）项目产出情况
项目的实施进度。所有工程都未完工
（1）完成率：教学楼实际完成率10%。
（2）质量达标率：质量达标率=90%。
完成及时性：2023年12月31日前完成。

（四）项目效益情况

1、项目实施的社会效益分析

本工程的建设增加小学学位1080个，可以有效缓解乌苏市城镇化发展和教育布局调整带来的学位不足和上学难的问题。提高义务教育覆盖率。
    2、项目实施的可持续影响分析
    乌苏市养路段子校项目，对优化乌苏市教育布局，提高教育均衡发展有重要意义，俗话说百年大计教育为本，对促进乌苏市可持续发展意义非凡，项目建成后使用年限在50年以上。学生满意度和教师满意度调查满意率：95%我单位专项工作开展有助于社会经济发展，对优化乌苏市教育布局，提高教育均衡发展有重要意义。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为45%，二者之间的偏差值为55%。因此，本项目正在进行尚未完成年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强项目实施管理。采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。
   （二）加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

七、有关建议

1. 加强档案管理。
2. 严格债务化解审批流程。
3．严格按照化债资金管理办法要求清偿债务资金。

八、其他需要说明的问题

无