| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 595.00 |  | 469.50 |  | 10 |  | 78.91% |  | 7.89分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 595 |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 469.5 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年筹集250套（间）租赁住房房源：其中保障性租赁住房250套（间）。 |  |  |  |  |  | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目项目预算资金595万元，截止2022年12月31日，已经支付469.4万元，项目按照计划正常实行，已经基本完成年度目标值，基本达到了预期效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房数量 |  |  | >=250套 | 250套 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障性租赁住房计划完成率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平方米房屋建设成本 |  |  | <=3200元 | 3200元 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 申请保障性租赁住房计划完成率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保保障性租赁住房发展目标 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 承租人满意度指标 |  |  | >=80% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.89分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘镇 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 田卫慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8506208 |  |  |  |  |