| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2280.00 | 2280.00 |  | 2280.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2280.00 | 2280 |  | 2280 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成保障性安居工程2100户棚户区改造项目中央补助资金任务；2、预计2022年6月开工，2023年11月完工；3、提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 |  |  |  |  |  | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目项目预算资金2280万元，截止2022年12月31日，已经支付2280万元，项目按照计划正常实行，已经完成了棚户区改造2100户，达到了改善群众生活居住条件，改造后保障基础设施使用年限的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造 |  |  | =2100户 | 2100户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度计划投资完成率 |  |  | >=80% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | =2022年6月 | 2022年6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | =2023年11月 | 2023年11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出费用 |  |  | <=2280万元 | 2280万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活居住条件 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后保障基础设施使用年限 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改造后居民满意率 |  |  | >=96% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘镇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 田卫慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8506208 |  |  |  |  |