乌苏市草原生态修复治理补助项目

绩效自评报告

基本信息

全年预算数：65万元      全年执行数：44.9万元

年度预期目标：

目标1：通过虫鼠害防治，有效改善草原生态环境。

目标2：通过退化草原改良，将草地产草量、植被盖度提高，将草原牧草迅速恢复。

目标3：项目区草原退化情况得到有效改善，促进我区草原资源得到有效保护，使牧民对草原生态保护情况的满意度达到80%。

实际完成目标：

乌苏市草原生态修复治理补助项目预算资金65万元，截止2022年12月31日，已经支付44.9万元，项目按照计划正常实行，已经完成了草原虫害鼠害检测工作结束；虫害鼠害飞机防治、无人机防治、大型机械防治工作全部结束并达到预期效果。已采购防治农药，目前开始供货。虫害防治任务完成6.8万亩，鼠害防治任务完成2万亩，建设鹰架200个；对严重发生虫鼠害草原及时开展防治，有效控制草原虫鼠害的蔓延，防治效果达到了90%以上。目前使用项目资金44.9万元，未支付20.10万元。20.10万元全部用于采购防治农药，采购手续完成，供应商已经开始供货，待验收合格后进行支付。通过开展有害生物监测及防治工作，能够及时掌握草原有害生物发生长势提高，并针对严重危害区域开展相应的防治措施，及时有效控制草原有害生物的蔓延，从而使严重退化草地得到有效治理、草原退化趋势得到有效遏制、草原自我更新修复能力得以提升、生物多样性日益丰富、草原植被盖度提高、草产量增加、生态环境明显改善，从而改善牧民的生产生活环境，得到了广大牧民的好评。

全年执行率：69.08%

绩效自评指标：

文字描述的写：达成年度指标

绩效自评结论

项目主要经验总结：

通过开展有害生物监测及防治工作，能够及时掌握草原有害生气发生趋势等，并针对严重危害区域开展相应的防治措施，及时有效控制草原有害生物的蔓延，从而使严重退化草地得到有效治理、草原退化趋势得到有效遏制、草原自我更新修复能力得以提升、生物多样性日益丰富、草原植被盖度提高、草产量增加、生态环境明显改善。乌苏市2022年草原生态修复项目，根据下达指标及时完成了有害生物监测及防治工作，对严重发生虫鼠害草原及时开展防治，有效控制草原虫鼠害的蔓延，防治效果达到了90%以上。

项目存在的主要问题：

乌苏市古尔图镇南部山区夏草场鼠害比较严重，主要属种为长尾黄鼠，因该区域草场还是草原旱獭的主要栖息地，因此无法开展药物防治。

未完成指标：

未完成原因分析：由于乌苏市突发疫情影响了采购农药进度，农药采购手续办完后，供应商未及时供货，不符合付款条件，等供货完成及时支付。

对项目决策的建议：

林业草原类项目属于受季节影响的项目。草原有害生物检测期仅在每年的5月份，5月份之前无法开展项目，建议林业草原类项目的项目期为2年。

对预算安排与执行的建议：

应强化部门预算约束意识，预算编制要科学严谨，预算安排应严格按照财政批复的预算科目和数额执行。突出重点、确保安全。要严格按照财政部《关于加强与规范财政资金专户管理的通知》和省财政厅《转发财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》要求进行资金安全管理。首先是将财政资金专户资金由国库科负责管理、对户资金实行“统一开户、统一审拨、分户记帐、集中核算”，专户资金管理严格遵守专款专用的原则，严禁超越资金使用范围和用途，无违规调配挪用专项资金；二是专户资金的财务核算设会计和出纳两个岗位，会计和出纳相互分离，跨单位科室设立。

对资金管理的建议：

加强项目管理，切实按照项目“事前、事中、事后”跟踪开展，责任落实到人，实行项目责任追究终身制。

强化财务部门与业务部门的协同配合，全面、细致考量项目的实施内容，根据核心职能活动对预算支出项目进行归集或细化。根据历年的预算支出项目的执行情况、价格上涨水平等多种因素审核确定项目支出预算项目完整性、合理性。统筹考虑下年度工作任务和上年度经费使用情况，提高预算编制的科学性；进一步健全完善财务管理制度。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务做到定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

项目管理的建议：

项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。